Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg powiatowych nr 1600L i nr 1228L 
w m. Gęś”:

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy dróg (w oparciu o decyzję ZRID) i obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 1600L i obcinka drogi powiatowej nr 1228L o łącznej długości ok. 5,544 km1) wraz z przebudową skrzyżowań: drogi powiatowej nr 1600L z drogą powiatową nr 1261L i drogi powiatowej nr 1228L z drogą gminną w okolicy kościoła rzymskokatolickiego w m. Gęś.

Pierwszy odcinek (1600L) od km ok. 3+860 (A) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 815 (G) w km ok. 9+204 o dł. ok. 5,344 km1).

Drugi odcinek (1228L) od skrzyżowania z droga powiatową 1600L (C) do skrzyżowania z drogą gminną (D) o dł. ok. 0,200 km1).

Uwaga. 1) - długość orientacyjna ustalona na podstawie prowadzonej ewidencji dróg, Zamawiający zastrzega, że rzeczywista długość odcinków drogi (pomierzona z natury) może w sposób nieznaczny różnić się od długości wynikającej z ewidencji dróg.

Zadanie obejmuje wykonanie w szczególności:

- projektu budowlanego i wykonawczego – 4 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz. plus wersja elektroniczna,

- przedmiarów robót – 2 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.kst i nieedytowalna *.pdf), (odrębne opracowania dla każdego z odcinków dróg),

- kosztorysów inwestorskich – 2 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.kst i nieedytowalna *.pdf), (odrębne opracowania dla każdego z odcinków dróg),

- projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),

- karty informacyjnej przedsięwzięcia (zał. do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wraz z wymaganymi złącznikami do wniosku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – 2 kpl. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.doc, *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),

- materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli zajdzie konieczność) - 2 kpl.,

- opracowania geotechnicznego w zakresie niezbędnym do zaprojektowania przebudowy - 2 egz.,

- opracowania map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania przebudowy,

- uzgodnienie dokumentacji z właścicielami instalacji znajdującymi się w pasie drogowym oraz innymi zarządcami dróg, w przypadku wejścia ich w pas ewidencyjny oraz uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym (jeżeli zajdzie konieczność),

- wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi złącznikami do wniosku, o których mowa w art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.) – 4 kpl. plus wersja elektroniczna (edytowalna *.doc, *.dwg, *.dxf i nieedytowalna *.pdf),

Do obowiązków projektanta należy również:

- regulowanie wszelkich opłat związanych z opracowaniem map, uzgodnieniami i opiniami,

- uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego w czasie realizacji robót budowlanych. Planowana realizacja zamówienia w ciągu czterech lat od planowanego terminu realizacji dokumentacji,

- udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres min. 24 m-cy wg. okresu wskazanego w ofercie.

- w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych,

- w okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców, jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji,

- aktualizacja kosztorysu na wniosek zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi.

Dokumentacja rozbudowy zakładać ma m.in.:

- poprawę parametrów geometryczno-konstrukcyjnych istniejącej jezdni,

- budowę dróg dla pieszych/rowerów,

- budowę kanału technologicznego (lub uzyskanie odstępstwa technicznego),

- budowę i przebudowę zjazdów,

- przebudowę przepustów,

- przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,

- przebudowę/odtworzenie istniejących rowów i zieleńców w granicy pasa drogowego,

- aktualizację i wymianę istniejącego oznakowania.

Inne informacje:

- opracowane dokumentacje winny być kompleksowymi opracowaniami, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł uzyskać wymagane prawem zezwolenia oraz pozwolenia na prowadzenie robót zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.),

- wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnych projektowanych do rozbudowy odcinków dróg w celu potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty odwiedzenia miejsca poniesie Wykonawca.

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:

- Parametry techniczne drogi należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

- Projekt budowlany i wykonawczy powinien być opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) uwzględniając Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz Planów Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000.

- Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych.

- Opracowanie geodezyjno-kartograficzne powinno być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). W przypadku braku na mapach istotnych elementów treści lub nieaktualnych danych należy dokonać ich uzupełnienia w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. Mapy powinny obejmować teren oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią do celów, dla jakich są sporządzone.

- Kosztorys inwestorski i ofertowy powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

- Dokumenty stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.)